AUMOBO

Log-Based Diagnostic AI Service

產品需求規格書 (PRD)

| 文件編號 | AUMOBO-PRD-LOGDIAG-001 |
| --- | --- |
| 版本 | v0.1 Draft |
| 日期 | 2026/04/01 |
| 分類 | Internal / Confidential |
| 負責人 | PM (Wilson) |

# 1. Executive Summary

AUMOBO 是一套 ROS-based 自主移動機器人作業系統框架，涵蓋定位、建圖、導航、多介面通訊與系統管理等功能。當前系統已具備完善的 log 記錄基礎設施（標準化格式 + 時間/類別篩選查詢服務），但在故障診斷環節仍高度依賴工程師人工逐行比對 log，缺乏自動化分析能力。

本文件定義一項新功能：Log-Based Diagnostic AI Service（以下簡稱 LogDiag）。此服務允許使用者以自然語言描述問題，由 LLM 自動調用現有的 log 查詢介面，比對預定義的「正常流程基線」(Golden Path)，識別異常並提供結構化的診斷結果。

## 1.1 目標

- 降低故障診斷門檻：非核心開發人員（現場工程師、客戶端技術人員）也能進行初步故障分析

- 縮短平均故障排除時間 (MTTR)：從目前的人工逐行比對（30 分鐘以上）縮短至分鐘級

- 累積領域知識：將資深工程師的 log 判讀經驗結構化，避免知識流失

## 1.2 範圍界定

本階段聚焦於唯讀分析模式（Read-Only Analysis），LLM 僅讀取 log 資料進行分析，不對系統進行任何寫入操作或控制指令。

# 2. Background & Context

## 2.1 現有 Log 基礎設施

系統已具備以下 log 記錄與查詢能力：

| 項目 | 現狀 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| Log 格式 | YYYY/MM/DD:HHMMSS:mmm - category:content | 已標準化，含毫秒精度時戳與分類前綴 |
| 查詢服務 | getparserlog (ROS Service) | 支援時間範圍 + 分類關鍵字篩選 |
| Log 分類 | loc, slam, tcp, error, booting, sensor, maintenance, nav, network ... | 每行 log 以 category: 前綴區分來源 |
| 儲存位置 | aumobo_process.txt / system_status.txt | runtime log 與 maintenance log 分檔 |

## 2.2 當前痛點

- 故障診斷完全依賴人工：工程師需要手動調用 getparserlog，逐行比對是否符合預期流程

- 流程知識未結構化：「SLAM 啟動應該先看到哪些 log、多久沒看到算異常」這類知識僅存在於資深工程師腦中

- 跨類別關聯困難：一個問題可能涉及 loc、sensor、error 等多個分類，人工需要多次查詢並交叉比對

- 現場排障效率低：非核心開發人員面對 log 時往往無從下手

# 3. Golden Path 知識庫設計

Golden Path（正常流程基線）是整個診斷功能的核心知識源。每個可診斷的操作流程都必須定義其預期的 log 序列、步驟間的時間約束、以及各步驟缺失時的可能原因。

## 3.1 知識庫結構定義

建議以 YAML 格式維護，檔案位於 docs/log_diagnosis/golden_paths.yaml。每個流程包含以下欄位：

| 欄位 | 型別 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| id | string | 流程唯一識別碼（如 slam_start, localization_start） |
| description | string | 流程的人類可讀描述 |
| trigger | string | 觸發此流程的起始條件或 log pattern |
| steps[] | array | 預期的 log 步驟序列（有序） |
| steps[].pattern | string | 預期 log 內容的匹配模式（支援 * 萬用字元） |
| steps[].timeout_ms | int ¦ null | 距前一步驟的最大容許時間（毫秒），null 表示不限制 |
| steps[].on_missing | string | 此步驟未出現時的可能原因說明 |
| steps[].alternatives | string[] | 替代 pattern（出現任一即視為通過） |
| error_patterns[] | array | 此流程中可能出現的錯誤 pattern 及其含義 |

## 3.2 範例：定位載圖流程 (Localization Start)

以下範例展示如何從 mapparser.cpp 中的狀態機邏輯提取 Golden Path。此範例應作為撰寫其他流程基線的參考模板。

# docs/log_diagnosis/golden_paths.yaml (excerpt)

localization_start:

description: "定位載圖流程：從 map switch 命令到完成定位"

trigger: "loc:mobile_setting_finish"

steps:

- pattern: "loc:mobile_setting_finish"

timeout_ms: null

- pattern: "loc:map_loading_set-*"

timeout_ms: 2000

on_missing: "地圖路徑無效或 mobilesetting 服務未回應"

- pattern: "loc:enter_loc"

timeout_ms: 3000

on_missing: "maploading.sh 執行失敗，檢查 LiDAR brand 配置"

- pattern: "loc:maploading_finish"

timeout_ms: 30000

on_missing: "地圖載入逾時，檢查 .pcd 檔案是否存在、LiDAR driver 是否正常"

- pattern: "loc:allocate_finish"

alternatives: ["loc:command_allocatepose_finish"]

timeout_ms: 5000

on_missing: "初始化姿態失敗，檢查 initialpose publish 是否成功"

- pattern: "loc:localization"

timeout_ms: 3000

on_missing: "狀態機未進入 LOC_LOCALIZATION，檢查 TF 是否正常"

error_patterns:

- pattern: "loc:pass_mobile_setting"

meaning: "上一次載圖尚未完成，新的 mobilesetting 被略過"

- pattern: "loc:map not exit:*"

meaning: "指定的地圖檔案不存在"

## 3.3 需定義的 Golden Path 清單

以下為第一階段需要定義的核心流程，依優先序排列：

| P | 流程 ID | 描述 | 主要來源檔案 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | localization_start | 定位載圖流程 | mapparser.cpp (mobilesetting, do_statemachine) |
| P0 | slam_build | SLAM 建圖啟動流程 | mapparser.cpp (slamrequest, pthread_slam_start) |
| P0 | sensor_health | 感測器健康監測 | slamsequence.cpp (IMU/LiDAR monitor timer) |
| P0 | system_boot | 系統開機啟動序列 | slamsequence.cpp (main), mapparser.cpp (main) |
| P1 | slam_save_map | SLAM 存圖流程 | mapparser.cpp (slamrequest savemap) |
| P1 | map_operations | 地圖編輯操作（旋轉/繪製/刪除/對齊） | mapparser.cpp (locrequest, slamrequest) |
| P1 | network_config | 網路設定變更 | mapparser.cpp (network_protocol, network_lidar) |
| P2 | navigation_flow | 導航避障流程 | nav_handling.cpp |
| P2 | ota_update | OTA 更新流程 | OTA_agent.cpp |

⚠ Golden Path 的品質直接決定診斷準確度。建議由最熟悉各模組的工程師負責撰寫對應流程的基線，PM 負責統一格式審核。

# 4. 系統架構設計

## 4.1 架構概覽

系統採用三層架構，各層職責明確分離：

| 層 | 名稱 | 職責 |
| --- | --- | --- |
| Layer 1 | Golden Path 知識庫 | 定義每個操作的預期 log 序列、超時閾值、錯誤模式與對應的可能原因 |
| Layer 2 | Log 擷取與預處理 | 透過現有 getparserlog 服務取得 log 並預處理（排序、分類、操作邊界識別） |
| Layer 3 | LLM 診斷引擎 | 接收使用者自然語言查詢，調度 log 查詢，比對 Golden Path，輸出結構化診斷報告 |

## 4.2 資料流程

完整的診斷流程如下：

- 使用者輸入：以自然語言描述問題（例：「昨天下午 SLAM 建圖失敗了，幫我看看」）

- LLM 意圖解析：識別問題涉及的流程（slam_build）、時間範圍（昨天下午）、相關 log 分類

- Log 擷取：LLM 發出一或多次 getparserlog 調用（分別查詢 slam、error、sensor 等分類）

- Golden Path 比對：將實際 log 序列與 slam_build 基線逐步比對，識別缺失步驟、異常間隔、錯誤記錄

- 診斷輸出：生成結構化診斷報告，包含異常點、可能原因、建議排查步驟

## 4.3 安全約束

本功能採用唯讀分析模式，必須遵守以下安全約束：

- LLM 僅能調用 getparserlog 讀取 log，不可調用任何寫入型操作（setlaunchparam, setnetwork 等）

- LLM 不可調用系統控制指令（poweroff, reboot 等）

- 所有診斷結果僅為建議，最終操作決策由人類確認

- Log 資料不傳輸至外部，LLM 推論在受控環境中執行

# 5. 功能需求

## 5.1 FR-01: 自然語言查詢介面

使用者透過自然語言描述問題，系統自動解析意圖。

- 支援中文與英文輸入

- 能從自然語言中提取時間範圍（「昨天」、「今天早上」、「3/28 下午」）

- 能從描述中識別相關的操作流程（「SLAM」、「定位」、「載圖」、「感測器」）

- 能處理模糊查詢（「系統不正常」→ 檢查最近的 error 類別 log）

## 5.2 FR-02: Log 擷取與整合

系統自動調用 getparserlog 服務擷取相關 log 資料。

- 單次診斷可發出多次 getparserlog 調用（不同 filter / 不同時間範圍）

- 自動決定需要查詢哪些 log 分類（根據問題描述推斷）

- 對擷取的 log 進行時間排序與去重

- 識別操作邊界（一次完整的載圖流程起訖）

## 5.3 FR-03: Golden Path 比對分析

系統將實際 log 與 Golden Path 基線進行逐步比對。

- 識別缺失步驟：預期應出現但未出現的 log

- 識別異常間隔：步驟間時間超過定義的 timeout_ms

- 識別錯誤記錄：出現 error_patterns 中定義的已知錯誤

- 識別未預期的 log：出現不在 Golden Path 中的異常記錄

- 支援 alternatives 分支判斷（一個步驟可能有多種正常表現）

## 5.4 FR-04: 結構化診斷輸出

系統輸出結構化的診斷報告，包含：

- 問題摘要：一句話描述識別到的核心問題

- 異常時間線：按時間排列的異常事件清單

- 根因分析：基於 Golden Path 的 on_missing 推斷可能原因

- 建議排查步驟：具體的後續操作建議

- 原始 log 引用：支撐分析結論的關鍵 log 行

# 6. 技術方案參考

以下為分階段的技術實作方案，供開發團隊評估與選擇。建議從 Phase 1 開始，驗證核心價值後再逐步演進。

## 6.1 Phase 1: Structured Prompt 方案（最小可行版）

核心概念：不引入額外框架，以 Python 腳本 + Claude API 實現。將 Golden Path 知識與實際 log 組合為 prompt，直接送入 LLM 分析。

### 技術組成

- Python 腳本：封裝 rosservice call /maintenance getparserlog 調用

- Golden Path YAML：結構化知識庫檔案

- Claude API：作為推論引擎（使用 claude-sonnet-4-20250514）

- System Prompt 模板：將 Golden Path + log 資料組合為 LLM 輸入

### System Prompt 結構範例

你是 AUMOBO 機器人系統的 log 診斷助手。

[角色定義]

你只能讀取 log 資料進行分析，不可建議或執行任何系統控制操作。

[Golden Path 知識]

{golden_paths.yaml 完整內容}

[使用者查詢的實際 Log]

時間範圍：{parsed_time_range}

分類：{filter_categories}

{getparserlog 返回的 log 內容}

[分析任務]

1. 識別使用者描述的問題對應哪個 Golden Path

2. 將實際 log 與該 Golden Path 逐步比對

3. 找出缺失步驟、異常間隔、錯誤記錄

4. 根據 on_missing 提供可能原因

5. 輸出結構化診斷報告

### 優點與限制

- 優點：開發週期短（預估 1-2 週）、不需額外基礎設施、可快速驗證核心假設

- 限制：使用者需要手動觸發、需要先人工輸入時間範圍、context window 限制大量 log

## 6.2 Phase 2: Tool-Use Agent 方案（互動式）

核心概念：將 getparserlog 封裝為 LLM 的 tool（function），LLM 可自主決定查詢策略，實現多輪互動式診斷。

### 技術組成

在 Phase 1 基礎上新增：

- Tool Definition：將 getparserlog 定義為 Claude tool-use 的 function schema

- Conversation Loop：支援 LLM 多次調用 tool，逐步縮小問題範圍

- Web UI 或 CLI：提供互動介面（可選）

### Tool Definition 範例

{

"name": "query_parser_log",

"description": "查詢 AUMOBO 系統的 runtime log",

"input_schema": {

"type": "object",

"properties": {

"time_range": {

"type": "string",

"description": "YYYY/MM/DD 或 YYYY/MM/DD-YYYY/MM/DD"

},

"filter": {

"type": "string",

"description": "log 分類: loc, slam, tcp, error, sensor..."

}

},

"required": ["time_range"]

}

}

### 互動流程範例

使用者: 「昨天下午 SLAM 建圖失敗了」

LLM → 調用 query_parser_log(time_range="2026/03/31", filter="slam")

LLM → 調用 query_parser_log(time_range="2026/03/31", filter="error")

LLM → 調用 query_parser_log(time_range="2026/03/31", filter="sensor")

LLM → 比對 slam_build Golden Path

LLM → 輸出診斷報告

### 優點與限制

- 優點：LLM 自主決定查詢策略、支援多輪追問、使用者體驗更佳

- 限制：需要更多開發工作（tool 封裝、conversation 管理）、API 調用成本較高

## 6.3 Phase 3: RAG 擴充（按需評估）

核心概念：當 log 資料量超出 LLM context window 限制時，引入 Retrieval Augmented Generation 進行相關片段檢索。

⚠ 基於現有 getparserlog 已具備時間 + filter 雙重過濾能力，Phase 2 在多數場景下可能已經足夠。建議在實際使用中確認 context window 確實成為瓶頸後，再啟動 Phase 3 評估。

## 6.4 方案對比

| 維度 | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 開發週期 | 1–2 週 | 3–4 週 | 需額外評估 |
| 新技術引入 | 無（Python + API） | Tool-Use Schema | Embedding + Vector DB |
| 使用者體驗 | 手動觸發 + 單輪 | 自然對話 + 多輪 | 同 Phase 2 |
| Log 量限制 | 受 context window 限制 | 多次查詢緩解 | 無限制 |
| 維運複雜度 | 低 | 中 | 高 |
| 建議時機 | 立即開始 | Phase 1 驗證後 | 確認瓶頸後 |

# 7. 交付物清單

## 7.1 Phase 1 交付物

| # | 交付物 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| D1 | Golden Path YAML 知識庫 | docs/log_diagnosis/golden_paths.yaml，涵蓋 P0 優先級的 4 個核心流程 |
| D2 | Log 擷取 Python 模組 | tool/log_diagnosis/log_fetcher.py，封裝 getparserlog ROS service 調用 |
| D3 | Prompt 模板 | tool/log_diagnosis/prompt_template.txt，系統 prompt 模板 |
| D4 | 診斷 CLI 工具 | tool/log_diagnosis/diagnose.py，命令列診斷入口 |
| D5 | 測試案例集 | test/log_diagnosis/，包含正常與異常場景的 sample log 及預期診斷結果 |
| D6 | 文件 | docs/log_diagnosis/README.md，使用說明與 Golden Path 撰寫指南 |

# 8. 驗収標準

## 8.1 基本功能驗收

- 給定一組包含已知異常的 sample log（如定位載圖缺少 maploading_finish），系統能正確識別缺失步驟並輸出對應的 on_missing 說明

- 給定一段正常流程的 log，系統能判定「未發現異常」

- 給定含有 error: 類別 log 的資料，系統能將其納入診斷報告

## 8.2 Golden Path 覆蓋率驗收

- P0 優先級的 4 個核心流程（localization_start, slam_build, sensor_health, system_boot）均已定義完整的 Golden Path

- 每個 Golden Path 至少包含一個正常案例和一個異常案例的測試驗證

## 8.3 使用者體驗驗收

- 非核心開發人員能在 5 分鐘內完成一次故障診斷（不含修復時間）

- 診斷報告包含足夠資訊，讓非核心開發人員能理解問題方向

# 9. 風險與約束

| # | 風險 | 影響 | 緩解措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | Golden Path 品質不足 | LLM 無法正確診斷，輸出誤導性結論 | 由模組負責人撰寫，PM 審核格式，測試案例驗證 |
| R2 | Log 量超出 context window | LLM 無法處理完整 log 資料 | 利用 getparserlog 的 filter + 時間範圍預篩選；必要時啟動 Phase 3 |
| R3 | LLM 幻覺 (Hallucination) | 輸出看似合理但錯誤的診斷結論 | 限制 LLM 只能基於 Golden Path 的 on_missing 提供原因；要求引用原始 log 行 |
| R4 | API 成本 | 頻繁調用 Claude API 產生費用 | Phase 1 先用 batch 模式控制成本；評估本地模型可行性 |
| R5 | Log 格式變更 | 新增的 log 格式未納入 Golden Path | 遵循 CLAUDE.md Note 16 的格式登錄機制 |

# 10. Open Questions

以下議題需要在開發啟動前由團隊討論確認：

| # | 問題 | 決策選項 | Owner |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 | 診斷介面以 CLI 為主，還是需要 Web UI？ | CLI / Web / 兩者 | PM |
| Q2 | Phase 1 是否需要支援中文自然語言輸入？ | 是 / 先英文 | PM |
| Q3 | Golden Path YAML 由誰維護？版本如何管理？ | 隨 repo / 獨立管理 | Team Lead |
| Q4 | LLM API 使用 Claude 還是評估其他選項？ | Claude / OpenAI / 本地 | Tech Lead |
| Q5 | 是否需要離線模式（無 API 連線時的降級方案）？ | 需要 / 不需要 | PM |

# Appendix A: 相關檔案參照

| 檔案 | 說明 |
| --- | --- |
| CLAUDE.md | AI Assistant Guide，含完整專案結構與開發慣例 |
| src/mapparser.cpp | 核心狀態機邏輯、getparserlog 實作、maintenance 服務 |
| src/slamsequence.cpp | 感測器監控、SLAM 啟動序列 |
| docs/LOG_LINE_FORMAT_REGISTRY.md | Log 格式登錄表 |
| test/sample_logs/ | 測試用 sample log 檔案 |
| test/sample_logs/VERIFICATION_CHECKLIST.md | Log 格式驗證清單 |

# Appendix B: 名詞對照表

| 名詞 | 定義 |
| --- | --- |
| Golden Path | 一個操作流程的預期正常 log 序列，包含步驟、超時閾值、錯誤模式 |
| LogDiag | 本文件定義的 Log-Based Diagnostic AI Service 簡稱 |
| 唯讀分析模式 | LLM 僅讀取 log 進行分析，不對系統進行任何寫入操作或控制指令 |
| getparserlog | AUMOBO 現有的 ROS service，支援按時間範圍 + 分類關鍵字查詢 log |
| Tool-Use | LLM 的 function calling 能力，允許 LLM 調用預定義的外部函式 |
| RAG | Retrieval Augmented Generation，用於檢索相關文件片段增強 LLM 生成品質 |
| MTTR | Mean Time To Repair，平均故障修復時間 |